|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Шестаковский сельсовет****Ташлинского района****Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2019 г. № 13 пс. Шестаковка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Благоустройство

территории Шестаковского сельсовета на

2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5 Постановления администрации Шестаковского сельсовета от 01.10.2013 г. № 75-п «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ»:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Шестаковского сельсовета на 2014-2020 годы»**,** согласно приложению 1,2.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава сельсовета О.Н.Попова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1 к

 постановлению администрации Шестаковский сельсовет

 от 28.02 .2019 г № 13 п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**"Благоустройство территории муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020гг."**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей)** |
|  | Объем ассигнованийв соответствии с постановлением администрации Шестаковкого сельсовета об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2018 год | Кассовое исполнениеза 2018 г | Кассовое исполнениеза весь период реализации программы |
| **1** | **2** | **3****5****6****6** |  **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа | "Благоустройство территории муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020гг." |  Средства местного бюджета | 286,3 | 17,3 | 17,3 |  101,2 |
| Основное мероприятие 1 | " Организация содержания мест захоронения" |  Средства местного бюджета | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Основное мероприятие 2 | "Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельскогопоселения" | Средства местного бюджета | 276,3 | 15,3 | 15,3 | 93,2 |

Приложение 2 к постановлению администрации Шестаковский сельсовет

 от 28.02 .2019 г № 13 п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ««Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Шестаковского сельсовета на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов) |  |
| до начала реализации программы | Год,предшествующий отчетному(текущему году) | Отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.Основное мероприятие «Организация уличного освещения»** |
| 1.1 | Протяженность электросетей уличного освещения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество приобретенных светильников | шт. | 0 |  0 | 0 | 0 |  |
|  | **2.Основное мероприятие «Озеленение территорий общего пользования»** |
| 2.1. | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м. |  0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) |  |  0 | 0 | 0 |  0 |  |
|  | **3.Основное мероприятие «Содержание мест захоронения»**  |  |
| 3.1. | Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении |  кв.м | 50162 | 50162 | 50162 | 50162 |  |
| 3.2. | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.3 | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) |  шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  **4. Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения** |
| 4.1 | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |  |
| 4.3. | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4 | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м. | 5084 | 5084 | 5084 | 5084 |  |
| 4.5 | Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | шт. | 0 | 55 | 60 | 60 |  |
| 4.6 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7. | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | м. | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.8. | Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.9. | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.10. | Количество оборудованных скважин питьевой воды | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4.11 | Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | м. | 0 | 0 | 80 | 80 |  |