|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Шестаковский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2023 г. № 19 -п  с. Шестаковка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной программы

«Комплексноеразвитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования Шестаковский

сельсовет Ташлинского района Оренбургской

области на 2019-2024 годы»

Руководствуясь п.2 Постановления администрации Шестаковского сельсовета от 17.05.2017 г. № 62-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области:

1.Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»**,** согласно приложению 1,2,3.

2.Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования Халитова Р.И.

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1 к постановлению администрации

Шестаковский сельсовет

от 22.02.2023 г № 19 -п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной**  **программы,**  **подпрограммы,**  **основного**  **мероприятия** | **Главный**  **распорядитель**  **бюджетных**  **средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено**  **сводной**  **бюджетной**  **росписью на**  **1 января**  **отчетного**  **года** | **Утверждено**  **сводной**  **бюджетной**  **росписью на**  **отчетную**  **дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** | **всего, в том числе:** | **118** | **0409** | **0900000000** | **279,5** | **279,5** | **279,5** | **184,2** |
| Основное мероприятие 1 | Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | **всего, в том числе:** | 118 | 0409 | 0900100000 | 10,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| Мероприятие | Техническое обслуживание дорог местного значения (расчистка, профилирование, грейдирование, и др.) | **всего, в том числе:** | 118 | 0409 | 0900190150 | 10,0 | 46,0 | 46 | 46,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении | **всего, в том числе:** | 118 | 0409 | 0900200000 | 269,5 | 233,5 | 233,5 | 138,2 |
| Мероприятие 1 | «Освещение автомобильных дорог» | **всего, в том числе:** | 118 | 0409 | 0900291160 | 214,5 | 221,5 | 221,5 | 138,2 |
| Мероприятие 2 | «Мероприятия по очистке от снега,удаления наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования местного значения | **всего, в том числе:** | 118 | 0409 | 0900292160 | 55,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации Шестаковский сельсовет

от 22.02.2023 г № 19 -п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов) | | | | |  | |
| до начала реализации программы | Год, предшествующий отчетному(текущему году) | | Отчетный год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года(при наличии) | |
| план | факт |
| 1. **Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | |  |
|  | **2.Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения в год | Ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | **3.Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении»** | | | | | | | | |
| 3.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  |
| . | **4.Основное мероприятие «Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | |  |

Приложение 3

к постановлению администрации Шестаковский сельсовет

от 22.02.2023 г № 19 -п

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** | | | |  |  |  |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация МО Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | | | | | |
| Цель подпрограммы: |  Обеспечение текущего функционирования автомобильных дорог общего пользования; | | | | | |
| Задачи программы: | 1.Обеспечение эффективного управления деятельностью органов местного самоуправления поселения. | | | | | |
|  | 2. Повышение уровня безопасности дорожного движения в сельском поселении; | | | | | |
|  | 3. капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также искусственных сооружений на них; | | | | | |
|  | 4. Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения сельского поселения. | | | | | |
| Коэффицент значимости программы | |  |  |  |  |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета*** | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы (СД п/ппз)*** | | | | | | |
| Индикатор 1  Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых про-водились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 10 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 10 |  |  |
| Индикатор 2 Процент снижения дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории сельского поселения в сравнении с предыдущим годом | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор 3- Протяженность отремонтированных автомобильных  дорог общего пользования местного значения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| индикатор 5.  Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 10 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 10 |  |  |
|  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 |  | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х | х |  | 1 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 3 |  | 1 |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 3 |  |  |  |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы (Зп)* | тыс. руб. | 279,5 |  | 0,7 |  |
|  | *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году (Зф)* | тыс. руб. | 184,2 |  |  |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0,00 |  | 0,7 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис 1\*1=1* | х | 0,7 |  | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИ |
|  |  |  |  |  |  | тельная |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | Халитова Р.И |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | Киселева Л.А. | |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* | | |  |
| тел: | *8(35347)26318* |  |  |  |  |  |