|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Шестаковский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2023 г. № 25 -п  с. Шестаковка |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

О создании комиссии по

пропуску весеннего паводка

2023 года

В целях обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей и проведения противопаводковых мероприятий:

1.Утвердить план работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 году (приложение 1).

2.Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком (приложение2).

3.Организовать обследование населенных пунктов, мостов и др. объектов, подвергающих затоплению (приложение 3).

4. Для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка создать комиссию по пропуску весеннего паводка в составе:

Халитова Руфия Ильясовна – глава администрации сельсовета, председатель комиссии;

Стоякина Елена Александровна – заведующая филиалом МБОУ Степановской СОШ, заместитель председателя комиссии /по согласованию/;

Махмудов Марат Маннурович – командир ДНД, секретарь комиссии;

Рахматуллина Наргаза Равильевна - заведующая Шестаковским ФАП /по согласованию/;

Цыганкова Динара Серкалиевна – заведующая Шестаковский сельским клубом /по согласованию;/

Романов Владимир Алексеевич – управляющий ООО Раздольное /по согласованию;

Абдрашитова Маршида Гульмутдиновна – заведующая Башировским сельским клубом /по согласованию/;

Мочалов Олег Иванович – зав.МТМ ООО Раздольное /по согласованию/;

Инчикова Надежда Михайловна – ночной сторож МБОУ Шестаковской ООШ /по согласованию/;

Тихоненко Надежда Леонидовна – ночной сторож МБОУ Шестаковский ООШ /по согласованию/.

5.Администрации сельсовета, председателю комиссии:

5.1.Организовать обследование населенных пунктов, мостов и др. объектов подвергающихся затоплению.

5.2.Обеспечить расчистку подъездных путей, спусков и организовать проверку готовности к пропуску паводковых вод рек и прудов, расположенных на подведомственной территории.

6.Предложить директору МБОУ Шестаковской ООШ организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся и родителей о правилах поведения во время паводка и ледохода.

7.Обратиться с просьбой к руководству ООО Раздольное о необходимости с наступлением и до конца паводка держать в полной готовности автобус, два колесных трактора с прицепами для немедленного выхода по требованию паводковой комиссии.

8. Постановление главы администрации № 09 - п от 15.02.2022 года «О создании комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года» считать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава администрации Р.И. Халитова

Разослано: Администрации района, прокурору района, членам комиссии

Приложение 1

к постановлению главы администрации

от 27.02.2023 г. № 25 - п

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | мероприятия | Время проведения | Ответственный за проведение | примечание |
| 1 | Создание паводковой комиссии в сельском поселении, разработка плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их проведением | до 01.03.  2023 | Глава  сельсовета |  |
| 2 | Мониторинг состояния мостов и прудов на территории сельсовета | До 20.03.2023 | Глава сельсовета |  |
| 3 | Своевременное информирование и оповещение населения о возникновении угроз по возникновению чрезвычайных ситуаций | постоянно | Глава сельсовета |  |
| 4 | Обследование населенных пунктов расположенных в зоне затопления. Уточнение плана временного отселения жителей, вывоз материальных ценностей, сельскохозяйственных животных | До 20.03.2023 | Глава сельсовета, паводковая комиссия |  |
| 5 | Проведение обследования населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей, принятие мер по их отселению или оказанию помощи в местах проживания. | До 20.03.  2023 | Фельдшер, паводковая комиссия |  |
| 6 | Проведение подворных обходов в населенных пунктах подверженных подтоплению, с целью разъяснения населению правил поведения в условиях прохождения паводкового периода | постоянно | Администрация сельсовета, члены ДНД, паводковая комиссия |  |
| 7 | Поддержание в готовности сил и средств для ликвидации последствия паводка. | В период прохождения паводка | Паводковая комиссия |  |
| 8 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу недопущения выхода граждан и автотранспорта на лед, а также разъяснения порядка действий граждан при возникновении паводковых явлений | постоянно | Администрация сельсовета |  |
| 9 | Установка запрещающих проезд знаков, информационных аншлагов с указанием объездных путей перед затопленными участками автодорожного полотна. | До 20.03.2023 | Глава сельсовета |  |

Приложение 2

к постановлению администрации сельсовета

от 27.02.2023 г. № 25-п

РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Владельцы автотранспортных средств | машины | автобусы | Трактор с тележкой |
| 1 | ООО Раздольное |  | 1 | 2 |
| 2 | Валитов Р.А | 1 |  | 1 |
| 3 | Бикбулатов М.М |  | 1 |  |
| 4 | Бикбулатов Р.М | 1 |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации сельсовета

от 27.02.2023 г. № 25-п

СВЕДЕНИЯ

о населенных пунктах и населении, попадающих в районы возможного затопления при прогнозируемом подъеме воды во время паводка в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование населенного пункта | количество | | Принадлежность и номера телефонов | Места размещения |
| домов | населения |
| 1 | с. Шестаковка | 0 | 0 |  |  |
| 2 | с. Баширово | 6 | 12 | Темирбулатов М.Ф  89225513824 (2)  Денишева Т.М  89325331864 (2)  Алимов Р.М  89228756354 (1)  Махмудов Ш.Д  89325451682 (2)  Абдрашитова Л.М  89228791811 (2)  Бикбаева З.М.(2) | МБОУ Шестаковская ООШ |

ГРАФИК

дежурства членов комиссии по пропуску весеннего паводка 2023года

на март-апрель 2023года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Ф.И.О | март | | | | | | | | | | | | | | | | | апрель | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Халитова Р.И | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 2 | Стоякина Е.А |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 3 | Махмудов М.М |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рахматуллина Н.Р |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Романов В.А |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цыганкова Д.С |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Абдрашитова М.Г |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 8 | Мочалов О.И |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 9 | Инчикова Н.М |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 10 | Тихоненко Н.Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |