|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Шестаковский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.02.2017 г. № 22-п  с. Шестаковка |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2023 г. и на период до 2033 года»

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области от 15.07.2016г. № 61-п «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2023 г. и на период до 2033 года» согласно приложению.

2. Установить,что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ташлинского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Найданов

Разослано: администрации района, прокуратуре,в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Шестаковский сельсовет

от 14.02.2017 г № 22 п

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЕСТАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБАСТИ**

**ДО 2023 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА**

**Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области до 2023г. и на период до 2033 гг. |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;  Устав муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов Ташлинского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области от 28.04.2015г. № 35/190-рс, с изменениями от 31.10.2016 г. № 10/49-рс;  генеральный план Шестаковского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области утвержденный, Решением Совета депутатов Шестаковского сельсовета от 14.02.2014 г. № 27/147-рс «Об утверждении Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области».  № 12/62-рс от 20.12.2016г. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области» |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработ-чика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области Адрес: 461182, Оренбургская область, Ташлинский район, с.Шестаковка, ул.Молодежная, 4. |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, с соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;  -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **1.5.** Целевые показа-тели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,  -вместимость клубов, библиотек,  **-**повышение уровня и качества оказания медпомощи |  |
| **1.6.** Укрупненное описание запланиро-ванных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - детский сад (25-35 мест) в с. Шестаковка;  - капитальный ремонт Башировского сельского клуба. |  |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2023 - 2033гг. Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как мероприятия осуществляются на всем протяжении реализации программы. |
| **1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской област услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области;  эффективность функционирования действующей инфраструктуры. |
| **1.10.** Организация контроля за исполнением  программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Шестаковского сельсовета |

**Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЕСТАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

* 1. **.Описание социально-экономического состояния**

Муниципальное образование Шестаковский сельсовет находится на территории Ташлинского района Оренбургской области. Административный центр – с. Шестаковка. В состав муниципального образования Шестаковский сельсовет входят 2 населенных пункта: с. Шестаковка, с. Баширово, площадь населенных пунктов 152,4 га.

Площадь сельсовета составляет 9173 га. Расстояние до районного центра с. Ташла – 65 км., до областного центра г. Оренбург- 260 км.

Жилой фонд сельсовета предоставляет собой в основном одноэтажные дома. Общая численность населения имеет тенденцию к уменьшению численности, так как число умерших граждан превышает число родившихся.

В последние годы численность населения сокращается. Численность трудоспособного населения также имеет значительное сокращение.В поселении имеет место значительная миграционная убыль населения, что негативно сказывается на общей численности населения сел.

Таблица 1. Численность населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2017 г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поселения,  с указанием административного центра** | **Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения** | **Численность населения населенного пункта, чел.** |
| Муниципальное образование Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области, административный центр – с.Шестаковка | с. Шестаковка | 272 |
| с. Баширово | 240 |

|  |
| --- |
| Населенные пункты расположены в границах муниципального образования Шестаковский сельсовет (Решение Совета депутатов от 14.02.2014 г № 27/147-рс «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области») |

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Шестаковский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

**1.2. Сведения о градостроительной деятельности**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Нормативно правовой акт** | **Реквизиты** | |
| **№** | **дата** |
| **1** | Решение Совета депутатов муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Шестаковский сельсовет». | № 32/174 рс | 18.12.2014 г |
| **2** | Решение Совета депутатов муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «Об утверждении генерального плана муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области», от 14.02.2014 г № 27/148 - рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области». | № 27/147 рс | 14.02.2014 г |
| **3** | Решение Совета депутатов муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области». | № 12/62 рс | 20.12.2016 г |
| **4** | «О внесении изменений в постановление администрации Шестаковского сельсовета № 73-п от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2014 годы». | № 58 п | 12.11.2014 г |

**1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

**1.2.1.Образование**

Таблица 3.учреждения образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загруженности |
| Проектное | Фактич. |
| 11 | МБОУ «Шестаковская общеобразовательная школа»  с. Шестаковка, ул. Школьная, 9 | 192 | 40 | Резерв 152 | 21 % |

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

В селе Баширово образовательные учреждения отсутствуют, в виду незначительной численности населения.

Отдельных зданий дополнительного образования нет.

**1.2.2. Спортивные учреждения**

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | адрес | Мощность  (количество мест) | | %  загружен-ности | состояние |
| плановая | фактичес-кая |
| 1 | корт | с. Шестаковка ул.Школьная | 20 | 20 | 90 % | удовлетворит ельное |
| 2 | МБОУ Шестаковская ООШ | с. Шестаковка ул.Школьная,9 | 60 | 40 | 67 % | удовлетворительное |

**1.2.3. Здравоохранение**

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работают два фельдшерско-акушерских пункта,

Таблица 5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес | Мощность (посещений в смену) | | % загруженности | Состояние |
| плановая | фактическая |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | *Шестаковский ФАП* | с.Шестаковка ул.Молодежная д.4 | 7 | 8 | 100 % | Удовлетвори-тельное |
| 2 | *Башировский ФАП* | с. Баширово ул. Садовая д.5 | 7 | 8 | 88 % | Удовлетвори-тельное |

**1.2.4. Культура**

Таблица 6. Учреждения культуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес | Мощность (посещений в смену) | | % загруженности | Состояние |
| плановая | фактическая |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | *Шестаковский СК* | с.Шестаковка ул.Молодежная д.4 | 70 | 70 | 100 % | Удовлетвори-тельное |
| 2 | *Башировский СК* | с. Баширово ул. Центральная д.7 | 100 | 70 | 70 % | Удовлетвори-тельное |

**1.2.5. Объекты культурного наследия**

Таблица 7.памятники архитектуры, истории и мемориального искусства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Памятники архитектуры, истории и мемориального искусства** | | | |
| № | наименование | Местоположение памятника | Документ о принятии на государственную охрану |
| 1 | Могила комиссара красноармейского отряда, погибшего в годы гражданской войны; | Оренбургская область, Ташлинский район  с. Баширово | Решение исполкома Оренбургского областного Совета народных депутатов № 179 от 13.05.1987 г |
| 2 | Братская могила 75 красноармейцев, погибших в бою с белоказаками 29 марта 1919 года с. Шестаковка | Оренбургская область, Ташлинский район  с. Шестаковка | Решение исполкома Оренбургского областного Совета народных депутатов № 179 от 13.05.1987 г |

Таблица 8.памятники археологии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Памятники археологии** | | | |
| **1.** | Одиночный курган | с. Баширово, в 0,7 км к ЗЮЗ от села. | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 N 118/21-ПЗС  "Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры и принятии их на государственный учет и охрану как памятники областного значения» |
| **2** | Курганный могильник 1 | с. Баширово, в 0,5 км к ЮВ от села | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 N 118/21-ПЗС  "Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры и принятии их на государственный учет и охрану как памятники областного значения" |
| **3** | Курганный могильник 2 | с. Баширово , в 0,4 км к ЮЗ (по Решению ЗС ОО № 118 от 16.09.1998 г – юго-востоку) от села | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 N 118/21-ПЗС  «Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры и принятии их на государственный учет и охрану как памятники областного значения» |
| **4** | Курганный могильник 3 | с. Баширово, в 0,8 км к ССВ от села | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 (стоит на охране с 2001 г)\_ |
| **5** | редут | с. Баширово, в 5,5 км. к Ю от села | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г (стоит на охране с 2009 г – приказ № 288 от 17.07.2009г) |

В настоящее время границы зон охраны объектов культурного населения не определены.

**1.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

**1.3.1.Образование**

Учреждением образования поселения обеспечено, проектом планируется строительство детского сада на 25-35 мест в с. Шестаковка, для обеспечения потребности в местах жителей двух населенных пунктов, поскольку они расположены в 600 м друг от друга на территории сельсовета. В населенных пунктах отсутствуют детские дошкольные учреждения, возможна организация дошкольной группы при существующей школе.

**1.3.2. Физическая культура и массовый спорт**

На территории Шестаковского сельсовета имеется корт площадью 65 кв.м., детская спортивная площадка требует ремонта, планируется развивать территорию, подготовить площадь для массовых гуляний.

**1.3.3. Здравоохранение**

Процент загруженности медицинскими учреждениями составляет 88 %., поэтому при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет достаточно.

**1.3.4. Культура**

В расчетный срок ГП планируется капитальный ремонт сельского клуба в с. Баширово.

**1.3.5. Объекты культурного наследия**

Предлагаются мероприятия по сохранения могильников, предусматривающие уточнение его расположения, определение границ и постановка земельного участка, в границах которого расположен памятник археологии на учет в качестве зоны особо охраняемых территории историко-культурного значения.

До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного населения с земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещения объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Относительно объектов археологического наследия находящихся на территории муниципального образования Шестаковский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

1.инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия;

2.определние границ территорий памятников;

3.оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет;

4.разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.

**1.4.Оценка нормативной базы**

Нормативно-правовая база в сфере градостроительной деятельности соответствует действующему законодательству.

**Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЕСТАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области сельского поселения на 2023-2033 годы разрабатывается на основании генерального плана Шестаковского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Ташлинского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Таблица 9. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия**  *(с местоположением)* | **Сроки реализации** | **Мощность, пропускная способность** | **Площадь**  **земельного участка, га** | **Ответственные исполнители** |
| Строительство детского сада в с. Шестаковка | 2017-2033 | 25-35 мест | Не установлено | Глава администрации |
| Капитальный ремонт сельского клуба с. Баширово | 2017-2033 | 100 мест | 0,1 | Глава администрации |

**Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЕСТАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид объектов, мероприятие** | | | **Задачи и цели** | | | | | **2017** | | **2018** | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022-2033** | | | |
| **Образование** | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| - строительство детского сада вс. Шестаковка на 25-35 мест | | | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | | | | | 0,0 | | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | | | | | | | |
| 0,0 | |
| **Культура** | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| культура -  капитальный ремонт сельского клуба с. Баширово | | | - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | | | | | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | | | | | | | | |
| 0,0 |
| 0,0 |
| **Объекты культурного наследия** | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия | | | - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности | | | | | 0,00 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | | | | | | | | |
| определение границ территорий курганного могильника на кадастровый учет | | | 0,00 |
| оформление землеустроительной документации для постановки участка, на котором расположен курганный могильник | | | 0,00 |
| разработка проекта зоны охраны курганного могильника с установлением соответствующей зоны охраны, режимом использования земли и градостроительным регламентом в границах данной зоны | | | 0,00 |
| **Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Шестаковский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области**  Таблица 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | | **Единица измерения** | **Проектная мощность/**  **фактическая мощность** | **Норматив на 1000 чел.** | **Требуемая мощность** | | | | | | | | | | | | **Дефицит (-) на 2033 г.** | |
| **на 2017 г. - 512 чел.** | | | **Обеспеченность, %** | | **на 2021 г. 522 чел.** | | **Обеспеченность, %** | | **на**  **2033 г.**  **600 чел.** | | **Обеспеченность, %** |
| 1 | **Учреждения образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство детского сада в  с. Шестаковка | | мест | 25-35 | 31-40 | **0** | | | 0 | | **0** | | 0 | | 19-24 | | 100 % | 0 | |
| 2 | **Учреждения культуры и искусства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | капитальный ремонт сельского клуба с. Баширово типа | | мест | 100 | до 300 на группу населенных пунктов свыше 0,2  ло 1 тыс.чел | 70 | | | 70 % | | 100 | | 100 % | | 100 | | 100 % | | 0 |

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно – историческому наследию.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

**Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЕСТАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Использование Генерального плана муниципального образования Шестаковский сельсовет при составлении реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте сельсовета в информационно - телекоммуникационных сети «Интернет» и опубликование в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

**Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ**

Общее руководство Программой осуществляет Глава сельсовета, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ сельсовета по приоритетным направлениям Программы.

Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет глава администрации сельсовета.